## Slide 1
04 · Cronograma del Proyecto — Sprints 1 a 4
Sprint y Fases | Detalle de Entregables e Hitos Principales
Sprint 1 (Fase 1) | Auth y User Base (Registro, verificación, edición de perfil). Agenda y Servicios Base (Días laborables, franjas horarias, creación de servicios y capacidades).
Sprint 2 (Fase 1) | Auth y Perfil (Registro WhatsApp, link público, Redes Sociales). Premium (Sincronización Google Calendar, habilitación de cobro de señas).
Sprint 3 (Fase 1 y 2) | Auth (Login OAuth Google). Dashboard y Booking Base (Vista de próximos turnos, alertas, navegación del calendario, filtros de servicios y favoritos).
Sprint 4 (Fase 2 y 3) | Flujo Booking (Selección de franja, confirmación y formularios personalizados). Panel de Gestión (Reprogramar, cancelar, historial de señas, notificaciones email).

## Slide 2
04 · Cronograma del Proyecto — Sprints 5 a 7
Sprint y Fases | Detalle de Entregables e Hitos Principales
Sprint 5 (Fase 3 y 4) | Turnos y Cliente (Link Zoom, asistencia, historial y notas internas). Premium (Recordatorios WhatsApp 24hs, rembolsos, creación de perfiles Staff e invitación).
Sprint 6 (Fase 4 y 5) | Staff y Admin Premium (Link global del local, roles, asignación de horarios por empleado). Suscripciones Premium (Upgrade/Baja). Monitoreo de Agenda Global.
Sprint 7 (Fase 5) | Métricas y Data Premium (Ingresos estimados, servicios más populares, rendimiento por profesional, exportación mensual a Excel). Gestión Global (Reasignación y turnos manuales).
Resumen General | 99 Tickets estimados en 291 Story Points (Velocidad prom: ~41 SP/Sprint). Abordaje modular para habilitar la paralelización de Fases.