## Slide 1
Matriz de Riesgos
Proyecto Appointa
Análisis de Riesgos y Puntos Críticos

## Slide 2
Riesgos Críticos (Exposición Alta)
Coordinación del Equipo
Problema: Dificultad para coordinar reuniones con los 6 integrantes debido a horarios por trabajos de medio tiempo. Área: Gestión del Proyecto Impacto: Alto
Complejidad de la Plataforma
Problema: Complejidad subestimada en el desarrollo de la plataforma de gestión de turnos con modelo de membresías. Área: Gestión del Proyecto Impacto: Alto

## Slide 3
Riesgos Moderados (Exposición Media)
Técnico
Inconsistencia de código
Por falta de estandarización entre 6 devs.
Excesiva dependencia de IA
Sin comprensión profunda del código.
Problemas en demos vivas
Fallos durante las defensas semanales.
Recursos Humanos
Falta de experiencia ágil
El equipo no ha trabajado junto bajo este marco.
Agotamiento del equipo
Por carga académica combinada con part-time.
Académico
Falta de preparación
Para defensas semanales debido a la presión y poco tiempo.

## Slide 4
Planes de Respuesta y Contingencia
Riesgo Crítico: Coordinación del Equipo
Plan de Respuesta: Establecer comunicación asíncrona robusta, minutas obligatorias en Daily y seguimiento riguroso de tareas. Plan de Contingencia: Grabar reuniones clave; sistema de votación asíncrona para decisiones críticas si no hay quorum.
Riesgo Crítico: Complejidad de la Plataforma
Plan de Respuesta: Desarrollo iterativo priorizando el MVP; estandarización de arquitectura y buenas prácticas desde el Día 1. Plan de Contingencia: Reducción del alcance del MVP (ej. posponer sistema de membresías complejas) y usar tecnologías de confort.